4. Meeting / Meeting mit Betreuer

Datum:

16. Oktober 2002

Teilnehmer:

Johann Heep / Christina Pauschitz / Katrin Post / Alexander Schauflinger

Max Harnoncourt

Zeit (Beginn – Ende):

14:30 – 16:30    2 h

Ort:

Büro Firma factline / Praterstraße 15/4/15 1020 Wien

Inhalt:

Vorstellung:

- Vorstellung der Teammitglieder

- Vorstellung Max Harnoncourt

- Vorstellung der Firma factline

Diskussion über Projektziele anhand des vom Projektteam entworfenen Vertrages:

Aufgaben können erweitert werden um

- Vergleich des tools mit anderen KM-tools, wie etwa dem Produkt „Convera“

- Zusammenarbeit mit einem Studentenprojekt am know-center Graz welches verschiedene  KM-tools evaluiert

Festlegung von Kommunikationsstrategien:

- Meeting-Protokolle werden immer an den Betreuer gemailt

- Zur internen Kommunikation richtet die Firma factline eine Kommunikationsplattform für das Projektteam ein

Was ist im Folgenden zu tun?

Der vom Projektteam entworfene und mit dem Betreuer abgestimmte Vertrag wurde an den Auftraggeber Manfred Koch geschickt. Sein Feedback ist abzuwarten; daraus resultierende Vertragänderungen sollen nochmals mit dem Betreuer abgestimmt werden.

Hannon informiert die Koordinationsstelle für Anwendungsprojekte am FHIB darüber, dass der Vertrag aus diesen Gründen nicht termingerecht abgegeben werden kann und schickt ein „Erinnerungsmail“ mit der Bitte um Feedback zum Vertrag an Manfred Koch.